# Veredicto de Pantallas — SuitServiHogar

Fusión de 2 auditorías (2026-10-08): esta (skill pantalla-limpia, fixes aplicados) + la del Auditor de Operación (solo lectura, entregable previo en raíz .md/.docx) — único documento canónico resultante.

## 1. Cabecera

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | SuitServiHogar/ (micro-frontend, ADR-029) |
| Fecha | 2026-10-08 |
| Alcance | Total — 14 pantallas + 5 modales + acceso/sesión |
| Modo | estándar (cirugía mínima) |
| Pantallas cubiertas | 19/19 (14 screens + 5 modales) + acceso |
| Resultado general | RECUPERABLE CON CIRUGÍA DE CLARIDAD — APTO CON REPARACIONES APLICADAS: bloque A ejecutado y validado; bloque M pendiente (2ª ronda); R a backlog. Claridad actual 4/10 → proyectada 8/10 sin tocar arquitectura (criterio Auditor de Operación). |

## 2. Veredicto general

La app funciona: los flujos completos (contratar → pagar protegido → ejecutar → liberar con PIN → calificar) están construidos y cubiertos por pruebas. El problema no es de funcionalidad sino de comunicación: cada pantalla intenta decir varias cosas a la vez y habla el idioma interno del negocio ("Escrow" 90+ veces en componentes, "Protocolo Antifuga", "retención SAT") en vez del del usuario — de ahí la sensación de "todo amontonado".

En esta pasada se corrigió el bloque A (6 hallazgos alto × bajo esfuerzo), incluido el hallazgo más grave (perfil con condición invertida: el cliente veía el pitch del técnico y el técnico perdía su portal). Validación: lint 0 · unit 18/18 · e2e 5/5 · build OK.

Lo que ya funciona y debe ser el patrón interno: pantalla de acceso, modal PIN, botón de pago y formulario de reseña — todos con la receta "un mensaje, una acción".

## 3. Causas de fondo

- C1 · Pantallas que dicen todo a la vez: Inicio apila 7 bloques (héroe, tipo de cambio, urgencias+catálogo, "El Blindaje", convocatoria de técnicos, privacidad, guía — HomeScreen:50,65,85,156,224,249,267); Explorar muestra 5 bloques antes de los técnicos; la solicitud apila fotos+horario+dirección+notas largas antes de pagar. Regla: 1 pantalla = 1 propósito + 1 acción.

- C2 · Jerga como idioma principal: "Escrow" 90+ veces (27 solo en solicitud/pago), "Protocolo Antifuga" (BookingEscrowScreen:295), "cadena inmutable de custodia", "peritaje de liberación de fondos", "Deep-Vetting", "SPEI/CLABE". El glosario existe pero está escondido (solo Perfil, ProPortalScreen:599) y define la jerga en vez de eliminarla.

- C3 · Público mezclado (corregido): ProPortalScreen:189 con {!isTechnician && …} = portal técnico visible al cliente ("85% Neto para el Técnico", "tu prestigio profesional") e invisible al técnico. A1 corregido (hoy: {isTechnician && …}).

- C4 · Todo lleva insignia: 5-8 chips por pantalla ("Oficial", "INE & Biometría", "Blindado", "Certificado de Confianza", "OBLIGATORIO" ×2) — cuando todo resalta, nada resalta.

- C5 · Duplicaciones: doble selector de moneda (Header vs ExploreScreen:146,156); modal de colonia montado dos veces (App.tsx:311,481); explicación de la garantía repetida en Inicio/Explorar/Pago/éxito; técnico de ejemplo fijo y reseñas 4.8 demo (A5 etiquetado).

- C6 · Momentos clave sin acción dominante: modal de éxito con 4 caminos (A4 corregido); botón "Iniciar sesión" del header muerto (Header.tsx:122); chat sin contexto de la orden (servicio/monto/estado) y sin entrada visible a la negociación de precio.

- C7 · Errores invisibles (hallazgo propio): 8 puntos con solo console.error; el chat perdía el texto si fallaba el envío (A6 corregido).

## 4. Fichas por pantalla

| # | Pantalla | Propósito (la frase del usuario) | Estado post-fix | Qué lo enturbia · Cambiar (esfuerzo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home (inicio) | "Pido un servicio de confianza" | ✅ CTA dominante + conteos reales DB | 7 bloques; convocatoria de técnicos en portada (:224); tipo de cambio destacado (:85); blindaje+privacidad repetidos → mover convocatoria a enlace "¿Eres técnico?", degradar divisa, consolidar confianza (M) |
| 2 | Explorar (explorar) | "Eligo al técnico" | ✅ A3: categorías desde DB | 5 bloques antes de la lista; doble selector moneda (:146,156); "Contratar Garantía"→"Contratar"; tarjeta de 10 elementos → foto/nombre/rating/precio/1 botón (M) |
| 3 | Solicitud/Pago (solicitud) | "Reviso y pago protegido" | ✅ A2: precio base real | "Protocolo Antifuga" (:295) como título de fotos; 2 chips OBLIGATORIO; ~14 bloques/7 CTAs; jerga (PostGIS, JWT Verified, TRANSMISIÓN BLINDADA) → renombrar "Fotos del trabajo", 1 obligatoriedad, "Pagar $X (protegido)" (M/R4) |
| 4 | Perfil (perfil) | cliente: "Mi cuenta y órdenes"; técnico: "Mi portal" | ✅ A1 + A5 pills demo | Cliente ve contenido de técnico (A1 ✓); reemplazar AR por usuario real, mover SuitMargin/Glosario a "Herramientas", reordenar portal por uso diario (M) |
| 5 | Mis Órdenes cliente | "Mi servicio va así" | ✅ vacío legible | Estados con jerga (ClientOrdersScreen:7-10); 6-7 datos sin jerarquía; sin activas/historial → estados simples ("Pagada/En curso/Terminada") + pestañas (M); blanco sin sesión (App.tsx:410) (M) |
| 6 | Mis Órdenes técnico | "Mi siguiente paso en cada trabajo" | ✅ acción por estado clara | Tarjetas 8-10 elementos; doble moneda; iconos sin etiqueta → acción del momento destacada + resto en "⋯", quitar USD (M) |
| 7 | Chat | "Acordamos ESTA orden" | ✅ A6 | Encabezado solo contraparte+"#" (sin servicio/monto/estado); negociación sin entrada visible; sin mensajes de sistema de estado → header contextual + sistema (M) |
| 8 | Admin (admin) | "Opero el negocio" | ✅ 4 pestañas claras | Pestañas en inglés mezclado ("Dashboard","Config") → unificar idioma (R) |
| 9 | Login | "Entra con Google" | ✅ patrón "un mensaje, una acción" | Botón persona del Header muerto (Header.tsx:122) → conectar o retirar (M) |
| 10 | Reseña | "Califico el servicio" | ✅ limpia — sin cambios | — |
| 11 | Glosario | "Entiendo los términos" | ⚠️ escondido + título mal escrito "Glossario" (GlossaryScreen:13) → "Glosario"; enlazar "¿Qué es esto?" donde hay jerga (R) |  |
| 12 | Liquidación (escrow) | "Cuánto me depositaron" | ✅ pill DEMO | Densidad de sellos/fiscal; doble encabezado; dato dominante único + desglose colapsado (M/R) |
| 13 | Privacy/Terms | "Informar" | ⚠️ estándar OK; rutas currentScreen muertas (App.tsx:459-465) (R) |  |
| 14 | Margin | "Cotizo con IA" | ✅ error visible | Audiencia sin definir (¿técnico?) → limitar o marcar demo (R) |
| M1 | PaymentSuccessModal | "Pagué; esto sigue" | ✅ A4: 1 principal "Continuar al Chat" | Titular "¡Custodia Escrow Activada!" → "Pago protegido, listo" (M) |
| M2 | TechnicianProfileModal | "Veo al técnico" | ✅ 2 CTAs | badge Depósito Escrow Protegido |
| M3 | RulesModal | "Reglas antes de pagar" | ✅ 1 CTA | Stripe Connect en copy |
| M4 | ColoniaSelectorModal | "Elijo mi colonia" | ✅ limpio | montado 2× en App (:311,481) → quitar duplicado (M) |
| M5 | ScheduleVisitModal | "Agendo verificación" | ⚠️ datos demo (Calle Praxedis, 16 Oct 2024) (R) |  |

*Buenas prácticas internas a conservar: modal PIN, flujo de pago, login, reseña.*

## 5. Renombres (jerga → lenguaje de usuario) — tabla unificada

| Hoy se lee | Propuesta | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Garantía Escrow | Pago protegido ("Escrow" solo en legal/ayuda) | Home:72, Booking:685, ClientOrders:7 |
| ¡Custodia Escrow Activada! | Pago protegido activado | modal éxito |
| Custodia Financiera Escrow Activa | Tu pago está protegido | formulario pago |
| Protocolo Antifuga y Registro Técnico | Fotos del trabajo | Booking:295 |
| cadena inmutable de custodia / peritaje de liberación | registro seguro / revisión de tu dinero si hay reclamo | nota evidencia |
| Deep-Vetting | Verificación presencial | perfil |
| Tabulador de Precios / Tarifa Oficial | Tarifa de referencia | Home:97, Explore:126 |
| Contratar Garantía | Contratar | Explore:366 |
| Stripe Connect / PostGIS Ring Radius / JWT Verified / TRANSMISIÓN BLINDADA | (ocultar infraestructura) → "Sesión segura" / "Conexión segura" | Home:190, Booking:232,665,136 |
| Retención fiscal integrada SAT (CFDI) | Impuestos incluidos | Booking:530 |
| PIN de Liberación | Código de entrega | PaymentSuccess:60 |
| Depósito en Garantía Escrow (técnico) | Ingresos protegidos | perfil técnico |
| Pagada (Escrow) / En ruta / Liberado | Pagada / En curso / Liberado | ClientOrders:7-10, TechnicianOrders:15-18 |
| DC-3 STPS | Constancia de trabajo (siglas en tooltip) | ProPortal:499 |
| Glossario | Glosario | GlossaryScreen:13 |

## 6. Plan A / M / R

A — ejecutado y validado (2026-10-08) (los A1 del Auditor de Operación coincide 1:1):

1. ✅ A1 ProPortalScreen:189 invertida → isTechnician (cliente sin pitch técnico; técnico recupera portal) 2. ✅ A2 Pago: precio base real order.basePriceMxn/Usd (antes $650 fijo; el "doble $$" era falso positivo del parser) 3. ✅ A3 Explorar: categorías/conteos desde DB (antes hardcodeados) + "Ver todas (N)" dinámico 4. ✅ A4 Modal éxito: 1 CTA principal ("Continuar al Chat") + secundarios apilados (conserva "Regresar al Inicio" del e2e) 5. ✅ A5 Pills DEMO en perfil (AR, $22,000, reseñas) y Liquidación 6. ✅ A6 Chat conserva el texto si falla el envío + aviso visible

M — segunda ronda (unificación de ambos planes):

1. M1 Renombres §5 — los 6 más visibles: "Pago protegido", "Fotos del trabajo", "Contratar", "Tarifa de referencia", estados simples, "Glosario" 2. M2 Botón de login del Header (Header.tsx:122) conectado o retirado + guard mis-ordenes sin sesión → Login 3. M3 Duplicados: quitar selector de moneda de Explorar (:146,156); quitar montaje doble del modal de colonia (App:311,481); doble back (Header vs Settlement/Booking) 4. M4 Inicio: sacar "Convocatoria de Prestadores" de la portada (HomeScreen:224); degradar bloque de divisa; consolidar confianza en 1 sección 5. M5 Órdenes cliente: estados simples + pestañas activas/historial; tarjeta con 4 datos +1 CTA 6. M6 Chat: header con servicio/monto/estado; mensajes de sistema al cambiar estado; entrada visible a negociación 7. M7 Portal técnico: datos reales (quitar AR demo, hoy solo etiquetado), reordenar por uso diario 8. M8 Errores visibles (toast) en órdenes/foto de chat (chat ya hecho en A6)

R — backlog:

1. R1 Rutas muertas privacy/terms; camino único de escrow 2. R2 ScheduleVisitModal datos demo → vaciar/etiquetar 3. R3 Glosario: enlazar desde la jerga; unificar vocabulario (técnico ≠ prestador/aliado) 4. R4 Pago: reducir ~14 bloques/7 CTAs a registro manejable 5. R5 Admin: pestañas en español; SuitMargin: definir audiencia

## 7. Checklist "5 segundos" (post-fix)

| Pantalla | La persona debe decir… | Primer vistazo muestra… | NO debe aparecer en primer plano |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | "pido un servicio" | categorías + CTA ✅ | reclutamiento, divisas |
| Explorar | "elijo técnico" | lista y filtros ✅ | tabuladores, ISR/IVA, doble moneda |
| Solicitud | "reviso y pago" | resumen + pagar (precio único ✅) | protocolos internos |
| Éxito | "pagué; esto sigue" | 1 acción principal ✅ | cuatro acciones (✅ corregido) |
| Órdenes cliente | "mi servicio va así" | estado simple | "Escrow" |
| Chat | "hablo de esta orden" | servicio + contraparte (falta, M6) | IDs crípticos |
| Órdenes técnico | "mi siguiente paso" | una acción por tarjeta ✅ | doble moneda |
| Perfil | "mi cuenta" / "mi portal" | lo propio del rol ✅ (A1) | contenido del otro rol (✅) |
| Admin | "opero el negocio" | KPIs + pestañas ✅ | inglés suelto |
| Liquidación | "cuánto me pagaron" | monto + destino (DEMO etiquetado ✅) | sellos múltiples |

## 8. Método, fuentes y límites

- Método: skill pantalla-limpia (read-only → veredicto) sobre inventario completo (screens/ 14 + modals/ 5 + ruteo App.tsx + acceso LoginScreen/useDevAuth/Req#22); fusión con la auditoría paralela del Auditor de Operación (entregable .md+.docx en raíz, absorbido en este documento).

- Fuentes: código con evidencia archivo:línea, tests/e2e/flujo-dev.spec.ts (botones exigidos), validación ejecutada (lint/unit/e2e/build), DOM real en navegador, capturas sep-oct 2026 (auditor externo).

- Límites: sin usuarios reales (heurística, no usabilidad medida); sin auditoría WCAG/performance completa; copy legal no revisado; los números de línea del auditor externo previos a los fixes A de hoy.

- Supuestos: modo estándar; datos demo etiquetados en vez de eliminados (solo visibles en modo dev).

- Registro: bloque M/R vive en este documento (sin tracker nuevo — ref GuiaTotal/PENDIENTES.md).